Atiti work log kok u4--u6

[Skip to end of metadata](http://182.16.50.117:8090/pages/viewpage.action?pageId=327784" \l "page-metadata-end)

* Created by [Tomati](http://182.16.50.117:8090/display/~Tomati" \o "), last modified [just a moment ago](http://182.16.50.117:8090/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=327784&selectedPageVersions=10&selectedPageVersions=11" \o "Show changes)

[Go to start of metadata](http://182.16.50.117:8090/pages/viewpage.action?pageId=327784" \l "page-metadata-start)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **周数** | **工作事项** | **问题和阻碍** | **思考与总结** |
| 1 | 13（3/23-3/28） | git 项目工程代码迁移  主要对team，赛程，还有最近变动模块的api 数据进行分析落地， 数据库搭建意见建议，配合完成数据库模型搭建。 | 数据关联关系可能需要进一步深化 | 对代码优化做了大量总结 |
| 2 | 14（3/30-4/4) | 单场百欧历史 实时百欧指数 足球实时统计 数据落地。。以及基础类库完善 | 代码优化与扩展性 | 跨项目通用接口总结 |
| 3 | 15（4/6-4/11） | 通用查询接口  通用查询数据接口 新增 编辑接口  脚本接口复杂逻辑处理接口 与brain联调足球比赛比分接口 | 第三方数据落地表结构需要调整。。联调过程中发现与ui差距有一些遗漏的字段补全 | 如何更好的匹配当前数据结构与ui绑定 |
| 4 | 16（4.13--4.18 | 周总结  接口对接 主要是足求详情系列接口  Bug修正  json序列化问题  查询接口增强 子查询 | 业务细节逻辑  原表设计过细，字段扩展性有待加强 | 提升更灵活的数据绑定到ui  适当提升设计粒度，增加json扩展 |
| 5 | 17（420-425 | * **增加阵容测试数据与生成** * 查询功能优化 增加条件查询区段模式 * ws wss功能接口支持   接口优化，增加若干协调字段 联调通知接口，应前端要求增加若干字段，调整结构   重复数据检测与修正  ，，修正若干模拟数据  Bug修正 | ui与数据表不匹配过大，通过view udf协调结构。。原表过细关联过多  增强设计灵活性  测试数据的生成需要对业务了解相对深入 | 通用的java接口+通用的数据结构 可以大力提升效率  增加一层扩展view作为对表过细的改善。。  增加适当的json字段扩展 |
| 6 | 18（4/28-5/2） | 周总结  wss接口完善   * **赛程生成测试数据**   接口优化与完善  思考代码集成与数据集合与表设计优化 | 不断找出提升优化的方法  需要做代码和库表集成 | 讨论集成整合方法 |
| 7 | 19(53-59 | 优化，修改bug  修正bug 测试调整 |  | 去除重复数据 |

20（511-516）   开机器查询接口，比赛落地数据与排重外键关联等，盘口数据落地优化

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21  （5/18-5/24） | 这周主要工作是修改app端bug，三方数据刷新 | 数据及时性刷新 | 定时任务调度，资源占用调优 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22  （5/25-5/30） | 这周主要工作是修改app端bug，比赛时间抓取 | 雷速反爬措施解决抓取 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23(0601--66 | 上线bug修复，与工作交接 |  |
| 24( 67--613 | 与工作交接  bug修复 |  |